UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENTRE RÍOS (UADER)

Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT)

Museo IDTI Lab de Redes Neuronales

DOCUMENTO DE ARQUITECTURA, ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PLAN DE EJECUCIÓN (MASTER TFI)

Sistema Híbrido Neuro-Adaptativo de Agrupamiento y Perfilado Académico: Expectation-Maximization (EM/GMM) y Red Carpenter-Grossberg 1 (ART 1)

Cátedra: Redes Neuronales

Institución: Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) – Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT)

Laboratorio: Museo IDTI Lab de Redes Neuronales

Docentes: Dra. Daniela López De Luise – Prof. Alejandro Pérez

Archivo Principal: CarGross.py

Modalidad de Aprobación: Opción Promoción (Régimen de Tolerancia Cero a Fallos, 100% Reproducible y Autodocumentado)

# 1. ESPECIFICACIONES OBLIGATORIAS Y RESTRICCIONES DE CÁTEDRA

- Punto de Entrada Único: El software ejecutable debe centralizarse estrictamente en el módulo Python CarGross.py. El código debe ser limpio, autodocumentado según directivas PEP 8 y estar libre de errores de ejecución o advertencias de tipo.

- Restricción de Formatos de E/S: La ingesta y exportación de datos debe realizarse exclusivamente mediante archivos .csv. Cualquier archivo de configuración o metadato complementario debe tener extensión .csv y contar con su documentación tabular asociada.

- Interfaz de Usuario: Interfaz por línea de comandos (CLI). No se admite ni requiere interfaz gráfica (GUI).

- Resiliencia y Sistema man Integrado: El software debe implementar control total de excepciones. Ante parámetros faltantes, tipos inválidos, datos corruptos o corridas infructuosas, el script debe interceptar el error, emitir un mensaje de diagnóstico y desplegar automáticamente la pantalla interactiva del manual de referencia (man), finalizando con un código de salida controlado.

- Conjuntos de Datos Requeridos: Evaluación y validación sobre dos (2) datasets distintos con un mínimo de 50 instancias y 5 variables cada uno:

  - Dataset 1 (Principal): Student Performance Prediction Dataset (Kaggle), desagregado y binarizado.

  - Dataset 2 (Benchmark de Control): Dataset complementario formateado bajo las mismas reglas para contrastar la estabilidad de la red.

- Entregables Formales:

  - Manual de Referencia: Alcances, limitaciones, guía paso a paso de instalación en entorno virtual, ejecución de demo rápida, FAQ con un mínimo de 3 preguntas analíticas y sección final obligatoria bajo el título estricto REFERENCIAS.

  - Informe Final Evaluativo: Resultados de las corridas en ambos datasets, matrices de validación cruzada y carátula formal institucional con logos de UADER y del IDTI Lab.

  - Estructura y Guion para PPT con Audio: Presentación audiovisual didáctica que detalle el origen bio-inspirado del modelo, justificación, dinámica ART 1, fortalezas, debilidades y comparativa exhaustiva contra redes neuronales competidoras.

# 2. ARQUITECTURA CONCEPTUAL: MODELO HÍBRIDO EN DOS FASES

El sistema resuelve el trade-off entre la modelización estocástica de variables continuas y la memoria de largo plazo auto-organizativa binaria mediante un pipeline de dos fases acopladas de manera ex-post:

Figura 1. Pipeline híbrido de cinco fases: ingesta, clustering EM/GMM, ingeniería de features, red ART 1 y validación ex-post.

# 3. FORMULACIÓN MATEMÁTICA Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS

## 3.1 Fase 1: Expectation-Maximization (EM) y Descomposición Espectral

El espacio continuo de hábitos de los estudiantes se modela mediante una combinación lineal convexa de K densidades normales multivariadas:

px=k=1Kπk Nx∣μk,Σk

donde: - πk es el coeficiente de mezcla de la componente k, satisfaciendo k=1Kπk=1 y πk≥0. - μk∈RD es el vector de medias (centroide) en el espacio continuo de dimensión D. - Σk∈RD×D es la matriz de covarianza de la componente k.

La función de Log-Likelihood total a maximizar mediante el algoritmo EM es:

lnLθ=i=1Nlnk=1Kπk 12πD/2Σk1/2exp−12xi−μkTΣk−1xi−μk

### A. Calibración Óptima de Componentes (K)

Para evitar la subsegmentación o sobreajuste de la red, la selección de K se determina evaluando el Criterio de Información Bayesiano (BIC) y el Criterio de Información de Akaike (AIC):

BIC=−2lnL+plnN

AIC=−2lnL+2p

donde L es el máximo de la función de verosimilitud, N es la cantidad de estudiantes y p es el número total de parámetros libres estimados:

p=K−1+K⋅D+K⋅DD+12

Se selecciona el valor K* que minimice el BIC en el rango de búsqueda K∈2,7.

### B. Derivación del Gradiente de Riesgo Académico por Eigenvectores

La matriz de covarianza Σk de cada componente admite una descomposición espectral única:

Σk=VkΛkVkT=d=1Dλk,d vk,d vk,dT

donde: - Λk=diagλk,1,λk,2,…,λk,D contiene los autovalores ordenados en forma decreciente: λk,1≥λk,2≥…≥λk,D≥0. - Vk=vk,1,vk,2,…,vk,D es la base ortonormal de autovectores. El autovector principal vk,1∈RD define la dirección del semieje mayor del elipsoide de dispersión del clúster.

Se define el vector canónico de orientación académica wacad∈RD:

wacad=wstudy,wattend,wsleep,wnet,wtp1,wtp2,wtaller,wprevT

con coeficientes normalizados donde los hábitos favorables presentan signo positivo (+1), los hábitos de ocio no controlado signo negativo (−1) y las variables fisiológicas ponderaciones estables.

Para cada componente k, se calculan: 1. Desempeño Medio Proyectado (Pk):

Pk=wacadTμk

- Alineación del Eje de Máxima Varianza (αk):

αk=wacadTvk,1

- Un valor αk<0 indica que la principal dispersión del grupo se orienta hacia el detrimento académico.

- Volumen de Incertidumbre / Varianza Total (Vk):

Vk=TrΣk=d=1Dλk,d

Se formula el Índice de Riesgo Pedagógico (Rk):

Rk=VkPk+ϵ⋅1−αk

Los componentes se ordenan de forma monótona creciente según Rk y se asignan a las cuatro categorías ordinales obligatorias:

Categoríak=Promociónsi RankRk=1Aprobado Regularsi RankRk=2Recuperatoriosi RankRk=3Riesgo Crítico / Abandonosi RankRk≥4

## 3.2 Fase 2: Ingeniería de Atributos, Escalamiento y Binarización Posicional

- Desagregación de Tareas: La variable original assignments_completed se divide en tres variables independientes: task_tp1, task_tp2 y task_taller, rompiendo la ambigüedad de un único escalar global.

- Fórmula de Escalamiento a Base 100 de Cátedra: Cada variable continua se transforma mediante la fórmula:

Valor Nuevo=Max−Min100×Valor Actual

- Cero Decimales y Magnitud Homogénea: El valor obtenido se redondea formalmente al entero más cercano y se castea a tipo entero nativo (int), acotándolo en el intervalo 0,100:

Valor Final=clipValor Nuevo+0.5,0,100∈Z

- Discretización por Histograma en 10 Bins: Para cada variable entera, se divide el dominio 0,100 en 10 intervalos uniformes de ancho h=10, asignando a cada instancia un índice de bin entero b∈{0,1,2,…,10}:

b=minValor Final10,10

- Codificación Posicional Binaria (4 bits): Cada índice b se transforma en su representación binaria pura de 4 bits:

0→0,0,0,01→0,0,0,12→0,0,1,03→0,0,1,14→0,1,0,05→0,1,0,16→0,1,1,07→0,1,1,18→1,0,0,09→1,0,0,110→1,0,1,0

- Para un registro compuesto por D variables, el vector de entrada resultante para la capa F1 de la red es:

X=x0,x1,…,x4D−1T∈{0,1}4D

## 3.3 Fase 3: Dinámica Algorítmica ART 1 (Box 3, Clifford Lau, 1992)

La red Carpenter-Grossberg 1 opera bajo la dinámica estricta descrita en el material oficial (Lau, 1992, pp. 12-14):

### Paso 1: Inicialización

- Dimensión de entrada: N=4D bits. Capacidad máxima de categorías en F2: M.

- Parámetro de vigilancia: ρ∈(0,1].

- Pesos de avance (Bottom-Up):

bij0=11+N, 0≤i≤N−1, 0≤j≤M−1

- Pesos de realimentación (Top-Down):

tji0=1, 0≤i≤N−1, 0≤j≤M−1

### Paso 2: Presentación del Vector de Entrada

Se ingresa el vector binario X∈{0,1}N.

### Paso 3: Cálculo de Activación en la Capa de Salida (F2)

Se calcula el puntaje de coincidencia μj para todas las categorías j no inhibidas:

μj=i=0N−1bijt xi=BjTX, 0≤j≤M−1

### Paso 4: Selección de la Categoría Candidata (Winner-Take-All / Maxnet)

Mediante inhibición lateral extensiva, se escoge el nodo con activación máxima:

μj*=maxj∈Activosμj

### Paso 5: Test de Vigilancia

Se contrasta la similitud entre la plantilla prototípica del nodo ganador Tj* y el vector presentado X:

∥X∥=i=0N−1xi,  ∥Tj*∩X∥=i=0N−1tj*it xi

Criterio: ∥Tj*∩X∥∥X∥>ρ

- Si es afirmativo (Ratio>ρ): Ocurre la Resonancia Adaptativa. Proceder al Paso 7.

- Si es negativo (Ratio≤ρ): Se activa la señal de Mismatch Reset. Proceder al Paso 6.

### Paso 6: Inhibición del Nodo y Búsqueda (Reset Mechanism)

La salida del nodo ganador j* se inhibe temporalmente (μj*=−∞) durante la presentación de X. Si restan nodos disponibles, se retorna al Paso 3. Si todos los nodos comprometidos fallan el test de vigilancia, se compromete un nuevo nodo virgen (uncommitted node), pasando al Paso 7.

### Paso 7: Adaptación de Pesos (Fast Learning)

El prototipo top-down se actualiza aplicando el operador lógico binario AND entre la plantilla almacenada y la entrada actual:

tj*it+1=tj*it⋅xi=tj*it∧xi

La matriz de pesos bottom-up asociada al nodo ganador se actualiza conforme a:

bij*t+1=tj*it+10.5+k=0N−1tj*kt+1=tj*it+10.5+∥Tj*t+1∥

### Paso 8: Reactivación y Siguiente Ciclo

Se restablecen todas las inhibiciones aplicadas en el Paso 6 y se presenta la siguiente instancia.

## 3.4 Fenómeno de Degradación por AND y Calibración de ρ

Dado que la actualización top-down es conjuntiva (tj*it+1=tj*it∧xi), cualquier bit en 0 presente en un vector admitido extinguirá irrevocablemente el bit correspondiente en la memoria del clúster:

tj*itk=0⟹tj*itm=0, ∀m>k

- Si el parámetro de vigilancia ρ se configura excesivamente bajo (ρ<0.40), patrones disímiles o ruidosos convergerán en un mismo nodo, vaciando progresivamente la plantilla hacia un vector nulo (Tj*→0), provocando saturación categórica.

- Si ρ se sitúa excesivamente cerca de la unidad (ρ>0.90), variaciones mínimas de un único bit dispararán la señal de Reset, forzando la creación innecesaria de un nodo por cada patrón y destruyendo la capacidad de abstracción.

- Estrategia de Mitigación: Se implementa un barrido sistemático de sensibilidad ρ∈0.10,0.90 con paso 0.05 sobre el 80% del conjunto de entrenamiento, identificando la meseta de estabilidad donde la tasa de compresión CR∈0.08,0.20 y la tasa de reset se mantengan controladas.

## 3.5 Matriz Consolidada de Métricas de Evaluación

| Nivel del Sistema | Métrica Formal | Expresión Matemática | Criterio de Éxito / Interpretación |
| --- | --- | --- | --- |
| EM: Ajuste | Log-Likelihood (lnL) | i=1Nlnk=1KπkNxi∣μk,Σk | Convergencia monotónica estricta del algoritmo EM. |
| EM: Parsimonia | Criterio BIC | −2lnL+plnN | Mínimo local que define la cantidad óptima K*. |
| EM: Parsimonia | Criterio AIC | −2lnL+2p | Indicador complementario de penalización paramétrica. |
| EM: Cohesión | Silhouette Score (s) | si=bi−aimaxai,bi | Promedio global s≥0.40 sobre datos continuos. |
| EM: Certeza | Entropía de Responsabilidades | Hγ=−1Ni,k​γiklnγik+ϵ | Hγ→0 indica fronteras gaussianas bien definidas. |
| ART 1: Pureza | Pureza de Clúster Ex-Post | Purity=1Nj​maxc∥Cj∩Lc∥ | ≥80% respecto al estado ordinal de riesgo EM. |
| ART 1: Dispersión | Entropía de Notas de Examen | σj2Exam Score=1Cji∈Cj​yi−yj2 | Varianza mínima dentro de cada nodo consolidado. |
| ART 1: Memoria | Tasa de Compresión (CR) | CR=MactivosNtotal | 0.05≤CR≤0.20; equilibrio entre especificidad y generalización. |
| ART 1: Dinámica | Frecuencia de Resets (RR) | RR=Total ResetsNtotal | Indicador de fricción y divergencia con prototipos. |

# 4. ARQUITECTURA DEL REPOSITORIO Y ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS

c:/Users/Juan/Documents/Inteligencia Artificial/TFI/
├── CarGross.py                     # Entrypoint CLI ejecutable unificado (Orquestador principal)
├── requirements.txt                # Dependencias fijadas (numpy>=1.20, pandas>=1.3, scikit-learn>=1.0, pytest>=7.0)
├── README.md                       # Resumen ejecutivo y guía rápida de clonación
├── .gitignore                      # Exclusiones de Git (venv, __pycache__, .pytest_cache)
│
├── src/                            # Módulos desacoplados del sistema
│   ├── __init__.py
│   ├── em_clustering.py            # Clase EMClusterer: GMM, BIC/AIC y descomposición espectral
│   ├── preprocessor.py             # Clase DataPreprocessor: Ingesta, 24hs, desagregación y escalado base 100
│   ├── encoder.py                  # Clase PositionalBinaryEncoder: Histograma 10 bins y codificación 4-bit
│   ├── art1.py                     # Clase CarpenterGrossbergNetwork: Box 3 puro (Lau, 1992)
│   ├── metrics.py                  # Clase ClusterValidator: Métricas unificadas EM + ART 1
│   └── man_pages.py                # Clase ManPageViewer: Manual interactivo integrado ante errores
│
├── data/                           # Ingesta y metadatos strictly en formato CSV
│   ├── raw/
│   │   ├── student_performance.csv # Dataset 1 crudo (Kaggle)
│   │   └── benchmark_features.csv  # Dataset 2 crudo (Benchmark de validación)
│   ├── processed/
│   │   ├── student_scaled_int.csv  # Dataset 1 transformado a enteros en rango [0, 100]
│   │   ├── student_binarized.csv   # Dataset 1 codificado a bits posicionales {0, 1}^M
│   │   ├── benchmark_scaled_int.csv# Dataset 2 transformado a enteros en rango [0, 100]
│   │   └── benchmark_binarized.csv # Dataset 2 codificado a bits posicionales {0, 1}^M
│   └── metadata/
│       ├── student_metadata.csv    # Reglas, desagregación y metadatos del Dataset 1 (CSV)
│       └── benchmark_metadata.csv  # Reglas y metadatos del Dataset 2 (CSV)
│
├── tests/                          # Batería de pruebas automatizadas unitarias e integrales
│   ├── __init__.py
│   ├── test_em_math.py             # Verificación de eigenvectores, cálculo de riesgo y BIC/AIC
│   ├── test_preprocessor.py        # Validación de 24 hs, desagregación y casteo int con 0 decimales
│   ├── test_encoder.py             # Verificación de histograma de 10 bins y codificación en 4 bits
│   ├── test_art1_box3.py           # Dinámica ART 1, pesos b_ij, t_ji, test de vigilancia y reset
│   └── test_cli_man.py             # Comprobación de captura de excepciones y despliegue del 'man'
│
├── docs/                           # Documentación formal de cátedra
│   ├── especificacion_arquitectura_em_art1.md # Master de Arquitectura y Especificación Técnica
│   ├── manual_de_referencia.md     # Alcances, limitaciones, instalación, demo, FAQ y REFERENCIAS
│   ├── informe_evaluativo.md       # Informe académico con carátula oficial UADER / IDTI Lab
│   └── guion_presentacion_ppt.md   # Estructura de slides y guion de audio locutado
│
└── assets/                         # Artefactos visuales y diagramas
    ├── logo_uader.png
    ├── logo_idti.png
    └── sensitivity_rho_curve.png

# 5. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y DE CLASES DE CarGross.py

## 5.1 Implementación Modular en Python

"""
CarGross.py - Sistema Neuro-Adaptativo Carpenter-Grossberg 1 (ART 1) Híbrido con EM
Cátedra de Redes Neuronales - UADER / IDTI Lab
Módulo principal y CLI de ejecución para la Opción Promoción.
"""

from typing import List, Tuple, Dict, Optional, Any, Union
import sys
import argparse
import numpy as np
import pandas as pd

class EMClusterer:
    """
    Fase 1: Agrupamiento probabilístico de variables continuas originales mediante GMM.
    Determina K óptimo mediante BIC/AIC y calcula el gradiente de riesgo académico
    a través de la descomposición espectral (eigenvectores) de la matriz de covarianza.
    """

    def __init__(self, n_components: Optional[int] = None, max_iter: int = 200, random_state: int = 42):
        self.n_components = n_components
        self.max_iter = max_iter
        self.random_state = random_state
        self.model: Optional[Any] = None
        self.bic_history: Dict[int, float] = {}
        self.aic_history: Dict[int, float] = {}
        self.eigenvalues_: Dict[int, np.ndarray] = {}
        self.eigenvectors_: Dict[int, np.ndarray] = {}
        self.risk_scores_: Dict[int, float] = {}
        self.risk_categories_: Dict[int, str] = {}

    def find_optimal_k(self, X_cont: np.ndarray, k_range: range = range(2, 8)) -> int:
        """
        Evalúa modelos de mezclas gaussianas en el rango k_range y selecciona K por mínimo BIC.
        
        Parámetros:
            X_cont: Matriz continua sin binarizar de dimensiones (N, D).
            k_range: Rango de componentes a evaluar.
            
        Retorna:
            K_optimo: Entero con la cantidad de componentes seleccionada.
        """
        pass

    def fit(self, X_cont: np.ndarray) -> "EMClusterer":
        """
        Ajusta el modelo GMM definitivo y ejecuta la descomposición espectral.
        """
        pass

    def compute_spectral_risk(self, feature_weights: np.ndarray) -> Dict[int, str]:
        """
        Descompone espectralmente Sigma_k = V_k Lambda_k V_k^T para cada componente k.
        Calcula el índice de riesgo pedagógico R_k y clasifica los clústeres en 4 categorías:
        ['Promoción', 'Aprobado Regular', 'Recuperatorio', 'Riesgo Crítico / Abandono'].
        """
        pass

    def predict(self, X_cont: np.ndarray) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray]:
        """
        Retorna:
            labels: Vector de índices de componentes EM asignados a cada instancia.
            responsibilities: Matriz posterior gamma_ik de dimensiones (N, K).
        """
        pass

class DataPreprocessor:
    """
    Fase 2A: Limpieza, validación horaria, desagregación de tareas
    y escalamiento obligatorio a base 100 con conversión estricta a int (0 decimales).
    """

    def __init__(self, metadata_path: str):
        self.metadata_path = metadata_path
        self.metadata_df = pd.read_csv(metadata_path)

    def validate_hourly_consistency(self, df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
        """
        Verifica la restricción de consistencia diaria:
            sleep_hours + max(study_hours, internet_usage) <= 24 hs
        Lanza ValueError ante inconsistencias no subsanables.
        """
        pass

    def disaggregate_assignments(self, df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
        """
        Desagrega la columna 'assignments_completed' en variables independientes:
        'task_tp1', 'task_tp2', 'task_taller' según metadatos tabulares.
        """
        pass

    def scale_to_base_100_int(self, df: pd.DataFrame, continuous_cols: List[str]) -> pd.DataFrame:
        """
        Aplica la fórmula de cátedra:
            V_nuevo = ((Max - Min) / 100.0) * V_actual
        Aplica redondeo formal y casteo a int. Asegura magnitudes de 2 a 3 dígitos [0, 100].
        """
        pass

class PositionalBinaryEncoder:
    """
    Fase 2B: Binarización estricta para la capa F1 de la red ART 1.
    Discretiza cada variable entera en un histograma de 10 bins (índices 0 a 10)
    y lo codifica como un vector de 4 bits posicionales.
    """

    def __init__(self, num_bins: int = 10, bits_per_feature: int = 4):
        self.num_bins = num_bins
        self.bits_per_feature = bits_per_feature

    @staticmethod
    def int_to_4bit_positional(bin_index: int) -> List[int]:
        """
        Codifica un entero 0..10 en su representación binaria de 4 bits:
            0  -> [0, 0, 0, 0]
            1  -> [0, 0, 0, 1]
            ...
            10 -> [1, 0, 1, 0]
        """
        pass

    def fit_transform(self, df_scaled_int: pd.DataFrame, feature_cols: List[str]) -> Tuple[np.ndarray, List[str]]:
        """
        Transforma el DataFrame de enteros en la matriz binaria X in {0, 1}^(len(cols) * 4).
        Retorna (X_binary, feature_bit_names).
        """
        pass

class CarpenterGrossbergNetwork:
    """
    Fase 3: Implementación matemática estricta de ART 1 (Box 3, Clifford Lau, 1992).
    """

    def __init__(self, input_dim: int, max_categories: int = 50, rho: float = 0.75):
        """
        Inicializa las matrices de pesos bottom-up y top-down:
            b_ij(0) = 1 / (1 + N)
            t_ji(0) = 1
        """
        self.input_dim = input_dim
        self.max_categories = max_categories
        self.rho = rho
        
        # Conexiones Bottom-Up (Avance)
        self.b = np.full((input_dim, max_categories), 1.0 / (1.0 + input_dim), dtype=np.float64)
        # Conexiones Top-Down (Realimentación)
        self.t = np.ones((max_categories, input_dim), dtype=np.int32)
        
        self.committed = [False] * max_categories
        self.num_active_clusters = 0
        self.total_resets = 0

    def fit_predict(self, X_bin: np.ndarray) -> np.ndarray:
        """
        Ajusta la red mediante presentación secuencial de vectores binarios y
        retorna el vector de categorías ganadoras.
        """
        pass

    def evaluate_pattern(self, x: np.ndarray, update: bool = True) -> Tuple[int, int]:
        """
        Ejecuta el ciclo de activación F2, test de vigilancia (||T_j* ∩ X|| / ||X|| > rho),
        mecanismo de reset ante mismatch y actualización Fast Learning.
        
        Retorna:
            (winner_cluster_index, reset_count)
        """
        pass

class ClusterValidator:
    """
    Fase 4: Métricas de rendimiento y validación cruzada ex-post.
    """

    @staticmethod
    def calculate_cluster_purity(assigned_clusters: np.ndarray, real_categories: np.ndarray) -> float:
        """Calcula la pureza global respecto a la clasificación de riesgo derivada de EM."""
        pass

    @staticmethod
    def calculate_exam_score_entropy(assigned_clusters: np.ndarray, exam_scores: np.ndarray) -> Dict[int, float]:
        """Calcula la varianza interna de las notas de examen en cada nodo consolidado."""
        pass

    @staticmethod
    def compute_summary_table(assigned_clusters: np.ndarray, em_labels: np.ndarray, exam_scores: np.ndarray) -> pd.DataFrame:
        """Genera la tabla ex-post comparativa exigida en el informe final."""
        pass

class ManPageViewer:
    """
    Paginador interactivo para terminal del Manual de Referencia de CarGross.
    Se dispara mediante flag explícito (--man) o ante excepciones en tiempo de ejecución.
    """

    @staticmethod
    def render(error_message: Optional[str] = None, exit_code: int = 0) -> None:
        """Imprime la pantalla man completa, resaltando errores si los hubiere."""
        pass

## 5.2 Comportamiento del Sistema man y Manejo de Errores

El entrypoint CarGross.py envuelve todo el flujo en un bloque try-catch global de alto nivel:

def main():
    try:
        parser = build_cli_parser()
        args = parser.parse_args()
        
        if args.man:
            ManPageViewer.render(exit_code=0)
            return

        run_pipeline(args)

    except SystemExit as se:
        # argparse dispara SystemExit(2) ante errores de flags
        if se.code != 0:
            ManPageViewer.render(
                error_message="Error de sintaxis en los argumentos de consola suministrados.",
                exit_code=se.code
            )
    except FileNotFoundError as fnf:
        ManPageViewer.render(
            error_message=f"Archivo CSV no encontrado: {fnf.filename}",
            exit_code=1
        )
    except ValueError as ve:
        ManPageViewer.render(
            error_message=f"Fallo de validación en los datos: {str(ve)}",
            exit_code=2
        )
    except Exception as ex:
        ManPageViewer.render(
            error_message=f"Excepción inesperada en la ejecución del pipeline: {str(ex)}",
            exit_code=3
        )

if __name__ == "__main__":
    main()

# 6. PLAN DE TRABAJO (ROADMAP / WBS Y CRONOGRAMA)

Se estructuran cuatro (4) Sprints de trabajo secuencial e integrado orientados al cumplimiento de la opción promoción:

Figura 2. Cronograma de ejecución del TFI (EM + ART 1) en cuatro sprints.

## 6.1 Matriz de Responsabilidades (RACI)

Convención: R = Responsable de ejecución, A = Aprobador final (Tech Lead), C = Consultado, I = Informado.

| Módulo / Entregable | Rol 1: Core Algorítmico ART 1 | Rol 2: Pipeline EM & Features | Rol 3: QA, CLI & Datasets | Rol 4: Docs, Manual & PPT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Núcleo Matemático ART 1 (Box 3 Lau) | R / A | C | C | I |
| Lazo de Resonancia, Reset y Fast Learning | R / A | C | C | I |
| Análisis de Sensibilidad de Vigilancia (ρ) | R | C | C | I |
| Ajuste GMM y Selección K por BIC/AIC | C | R / A | C | I |
| Derivación de Riesgo por Eigenvectores (Σk) | C | R / A | C | I |
| Desagregación, Escala Base 100 y Binarizador 4-bit | C | R | C | I |
| CLI CarGross.py y Sistema man ante Errores | C | C | R / A | I |
| Curaduría y Formateo CSV de Datasets 1 y 2 | I | C | R | I |
| Suite de Tests Unitarios (pytest) y Ex-Post | C | C | R | I |
| Manual de Referencia (Instalación, Demo, FAQ) | C | I | I | R / A |
| Informe Final Evaluativo (Carátula UADER/IDTI) | C | C | C | R / A |
| Estructura y Guion Técnico para PPT con Audio | C | C | I | R / A |

# 7. BACKLOG DETALLADO Y ACCIONABLE POR ROL

## ROL 1: Algoritmo y Núcleo Matemático (Líder Técnico)

Foco: Motor de inferencia ART 1, estabilidad plástica, dinámica de resonancia y control de degradación.

- ☐ ISSUE-101 [CORE]: Inicialización y Feedforward de la Red ART 1

  - Descripción: Implementar en src/art1.py la inicialización estricta de conexiones bottom-up bij0=11+N y top-down tji0=1, junto con el cálculo de activación feedforward μj=i=0N−1bijxi.

  - Criterio de Aceptación (DoD): Test unitario que confirme inicialización matricial exacta para dimensiones arbitrarias de bits y respuesta idéntica ante vectores ortogonales.

- ☐ ISSUE-102 [CORE]: Lazo de Resonancia Adaptativa, Reset y Fast Learning

  - Descripción: Programar el test de vigilancia ∥Tj*∩X∥∥X∥>ρ. En caso de fallo, inhibir temporalmente el nodo ganador (μj*=−∞) y continuar la competición WTA. En caso de acierto, ejecutar la actualización conjuntiva top-down tj*it+1=tj*it∧xi y actualizar la matriz de pesos bij*.

  - Criterio de Aceptación (DoD): Prueba con 10 patrones controlados verificando convergencia en número finito de ciclos y ausencia de loops infinitos.

- ☐ ISSUE-103 [CORE]: Análisis de Sensibilidad del Hiperparámetro ρ

  - Descripción: Crear la función de barrido paramétrico ρ∈0.10,0.90 con paso 0.05 para medir el número de clústeres resultantes, la tasa de compresión (CR) y la frecuencia de resets (RR).

  - Criterio de Aceptación (DoD): Generar tabla tabular estructurada exportable a CSV con el análisis de los 17 puntos de evaluación para ambos datasets.

## ROL 2: Pipeline EM y Feature Engineering (Lead Data Scientist)

Foco: Modelado estocástico continuo, descomposición espectral de covarianza y codificación posicional binaria.

- ☐ ISSUE-201 [EM]: Modelado GMM y Selección de Componentes por BIC/AIC

  - Descripción: Programar en src/em_clustering.py el ajuste de mezclas gaussianas sobre las variables continuas. Evaluar K∈2,7 registrando BIC, AIC y Log-Likelihood, seleccionando el mínimo BIC.

  - Criterio de Aceptación (DoD): Gráfico o tabla de curvas de información que justifique analíticamente la cantidad de componentes K elegida.

- ☐ ISSUE-202 [EM]: Extracción de Gradiente de Riesgo por Eigenvectores (Σk)

  - Descripción: Implementar la descomposición espectral Σkv=λv. Computar el índice de riesgo Rk a partir de la proyección del centroide sobre el autovector principal y la varianza acumulada, ordenando los grupos en: Promoción, Aprobado Regular, Recuperatorio y Riesgo Crítico / Abandono.

  - Criterio de Aceptación (DoD): Salida verificada que etiquete cada instancia con su clase EM y su nivel ordinal de riesgo académico asociado.

- ☐ ISSUE-203 [FE]: Desagregación, Escalamiento Base 100 y Codificación 4-Bit

  - Descripción: Desarrollar en src/preprocessor.py y src/encoder.py:

    - Desagregación de la columna de tareas en variables independientes (task_tp1, task_tp2, task_taller).

    - Escalamiento a base 100 con la fórmula de cátedra, casteando estrictamente a enteros nativos (int, 0 decimales).

    - Discretización en histograma de 10 bins (0 a 10) y conversión a cadenas de 4 bits posicionales (0000 a 1010).

  - Criterio de Aceptación (DoD): Matriz X∈{0,1}4D validada formalmente (assert set(np.unique(X)).issubset({0, 1})).

## ROL 3: QA, CLI y Datasets (Software Engineer & QA)

Foco: Entrypoint de consola, resiliencia ante errores, curaduría de datasets y validación ex-post.

- ☐ ISSUE-301 [CLI]: Entrypoint CarGross.py con Sistema man Integrado

  - Descripción: Construir el parser CLI con flags --dataset, --metadata, --rho, --mode {train, eval, sweep, demo} y --man. Interceptar excepciones y disparar el manual interactivo src/man_pages.py.

  - Criterio de Aceptación (DoD): Invocación errónea (ej. python CarGross.py sin argumentos) despliega el manual completo y finaliza con código de salida 1 o 2 sin emitir trazas de error de Python en consola.

- ☐ ISSUE-302 [DATA]: Curaduría y Formateo CSV de Datasets 1 y 2

  - Descripción: Limpiar y formatear student_performance.csv (Kaggle) y el segundo dataset de benchmark (≥50 filas, ≥5 columnas). Verificar la regla de coherencia horaria (≤24 hs). Generar sus archivos satélite metadata.csv en formato CSV puro.

  - Criterio de Aceptación (DoD): Archivos CSV almacenados en data/raw/ y data/metadata/ listos para ser consumidos por el sistema.

- ☐ ISSUE-303 [QA]: Batería Pytest y Validación Ex-Post Cruzada

  - Descripción: Implementar la suite de pruebas unitarias en tests/ y programar en src/metrics.py la matriz de validación ex-post que cruce los clústeres descubiertos por ART 1 contra los niveles ordinales de riesgo EM y la nota real (Exam Score).

  - Criterio de Aceptación (DoD): Cobertura de pruebas ≥90%, pytest con 100% de éxito y comprobación de pureza global de clúster ≥80%.

## ROL 4: Documentación Técnica y Presentación (DevRel & Technical Writer)

Foco: Formalismo académico institucional, manual de operación y narrativa audiovisual.

- ☐ ISSUE-401 [DOCS]: Manual de Referencia de CarGross (Norma Cátedra)

  - Descripción: Redactar docs/manual_de_referencia.md incluyendo: alcances, limitaciones (erosión conjuntiva por AND, supuestos gaussianos en EM), guía paso a paso de instalación en entorno virtual, modo de ejecución del test demo rápido, FAQ con 3+ preguntas analíticas de fondo y sección final titulada strictly REFERENCIAS citando a Clifford Lau (1992).

  - Criterio de Aceptación (DoD): Documento exhaustivo en Markdown, compatible con exportación a PDF, cumpliendo todos los ítems de las directivas de cátedra.

- ☐ ISSUE-402 [DOCS]: Informe Final Evaluativo con Carátula UADER/IDTI Lab

  - Descripción: Redactar docs/informe_evaluativo.md con carátula formal institucional (logos de UADER y del IDTI Lab, nombres de integrantes, materia, docente, fecha), tablas de resultados comparativos en ambos datasets, curvas de sensibilidad de ρ y justificación epistemológica del modelo.

  - Criterio de Aceptación (DoD): Informe académico completo listo para evaluación de promoción.

- ☐ ISSUE-403 [DOCS]: Estructura de Slides y Guion Técnico para PPT con Audio

  - Descripción: Diseñar en docs/guion_presentacion_ppt.md la estructura visual y el texto narrativo locutado para la presentación oral. Justificar el origen en la neurobiología de Grossberg, el dilema estabilidad-plasticidad, la necesidad de EM para variables continuas, la dinámica de resonancia adaptativa y el análisis comparativo exhaustivo contra redes Hopfield, Kohonen SOM y Perceptrón Multicapa.

  - Criterio de Aceptación (DoD): Guion didáctico y riguroso con marcas de tiempo estimadas para una duración de 10 a 12 minutos de exposición.

# 8. PLAN DE VERIFICACIÓN Y CRITERIOS “CERO DEFECTOS” (OPCIÓN PROMOCIÓN)

- Prueba de Instalación Limpia en Entorno Aislado:

- python -m venv venv_promocion
venv_promocion\Scripts\activate   # En Windows
pip install -r requirements.txt
python CarGross.py --mode demo

- Criterio de Éxito: Ejecución completa en menos de 5 segundos, presentando en pantalla las métricas de EM (BIC/AIC), la asignación de categorías ART 1 y la tabla de validación ex-post sin advertencias de deprecación ni errores.

- Prueba de Resiliencia de la CLI y Paginador man:

- python CarGross.py
python CarGross.py --rho 1.5
python CarGross.py -d archivo_inexistente.csv
python CarGross.py --man

- Criterio de Éxito: En ningún caso debe desplegarse un traceback crudo de Python (Traceback (most recent call last)...). El sistema debe interceptar la excepción, reportar el código de fallo e imprimir el manual interactivo formateado.

- Prueba de Validación Cruzada Ex-Post en Ambos Datasets:

- python CarGross.py -d data/raw/student_performance.csv -m data/metadata/student_metadata.csv --mode eval
python CarGross.py -d data/raw/benchmark_features.csv -m data/metadata/benchmark_metadata.csv --mode eval

- Criterio de Éxito: Ambos conjuntos deben generar la matriz de confusión ex-post, reportando una pureza promedio de clúster ≥80%, varianza de calificaciones reducida y una tasa de compresión CR∈0.05,0.20.

# ANEXO A: AUDITORÍA BIBLIOGRÁFICA Y TRAZABILIDAD ACADÉMICA

## 1. RESUMEN EJECUTIVO Y DICTAMEN DE AUDITORÍA

Se ha realizado la revisión por pares y auditoría rigurosa del diseño conceptual, modelo matemático, pipeline de datos e implementación técnica del proyecto CarGross.py, contrastándolo contra el material bibliográfico oficial de la cátedra:

- Documento Base 1 (Lau.pp5.a.11.pdf): R. P. Lippmann, “An Introduction to Computing with Neural Nets”, IEEE ASSP Magazine, abril 1987, pp. 5–11.

- Documento Base 2 (Lau.pp12.a.14.pdf): R. P. Lippmann, op. cit., pp. 12–14 (Sección “The Carpenter/Grossberg Classifier”, Box 3 y figuras 10-11).

- Pauta Institucional (TPF.2026.Trabajo integrador_v1.pdf): Especificación del TFI [Opción Promoción], Dra. Daniela López De Luise y Prof. Alejandro Pérez (Museo IDTI Lab).

Dictamen Técnico: La arquitectura híbrida propuesta (Expectation-Maximization + Binarización Posicional en 4 Bits + Red Carpenter-Grossberg 1 / ART 1) resulta 100% conforme, trazable y respaldada por la bibliografía oficial.

## 2. TABLA MAESTRA DE CORRESPONDENCIA Y TRAZABILIDAD BIBLIOGRÁFICA

| Componente / Decisión del TFI | Fuente Bibliográfica Oficial | Ubicación Exacta | Formulación / Concepto Original de Lippmann & Lau | Justificación e Implementación en CarGross.py | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taxonomía de la Red ART 1 | Lau.pp5.a.11.pdf | Pág. 7, Fig. 3 y Pág. 8, Col. 1 | “Nets with binary inputs / Unsupervised / Carpenter-Grossberg Classifier (Leader Clustering Algorithm)”. | Operación sobre vectores binarios X∈{0,1}M agrupando sin supervisión. | Conforme |
| Problema de Conversión a Binario | Lau.pp5.a.11.pdf | Pág. 8, Col. 1, Párr. 5 | “A fundamental representation problem must be addressed to convert analog quantities to binary values”. | Justifica Fase 2: escalado base 100, histograma 10 bins y codificación posicional 4 bits. | Conforme |
| Clasificación Gaussiana previa (EM) | Lau.pp5.a.11.pdf | Pág. 6, Col. 2 y Pág. 7, Fig. 3 | “Multivariate Gaussian distributions are often used leading to relatively simple algorithms for computing matching scores”. | Sustenta Fase 1: GMM/EM continuo para descubrir la estructura gaussiana previa. | Conforme |
| Inicialización Pesos Bottom-Up (bij) | Lau.pp12.a.14.pdf | Pág. 12, Box 3, Step 1 | bij0=11+N, 0≤i≤N−1, 0≤j≤M−1. | Implementado en ART1Network.__init__ con N=4D bits. | Conforme |
| Inicialización Pesos Top-Down (tji) | Lau.pp12.a.14.pdf | Pág. 12, Box 3, Step 1 | tji0=1, 0≤i≤N−1, 0≤j≤M−1. | Matriz de plantillas T∈ZM×N inicializada en 1. | Conforme |
| Puntaje de Coincidencia (F2) | Lau.pp12.a.14.pdf | Pág. 12, Box 3, Step 3 | μj=i=0N−1bijt xi, 0≤j≤M−1. | Activación feedforward calculada mediante BTX. | Conforme |
| Selección de Ganador (WTA / Maxnet) | Lau.pp5.a.11.pdf y Lau.pp12.a.14.pdf | Pág. 10, Box 2 y Pág. 12, Box 3, Step 4 | μj*=maxj{μj} mediante inhibición lateral extensiva. | Selección del nodo máximo activo j* en capa F2. | Conforme |
| Test de Vigilancia (ρ) | Lau.pp12.a.14.pdf | Pág. 12, Box 3, Step 5 | Is ‖T⋅X‖/‖X‖>ρ ? | Filtro de similitud binaria posicional en el rango ρ∈(0,1]. | Conforme |
| Inhibición de Nodo (Reset) | Lau.pp12.a.14.pdf | Pág. 12, Box 3, Step 6 | “The output of the best matching node… is temporarily set to zero and no longer takes part in maximization”. | Inhibición temporal μj*=−∞ en vector F2. | Conforme |
| Adaptación Top-Down (Fast Learning) | Lau.pp12.a.14.pdf | Pág. 12, Box 3, Step 7 | tj*it+1=tj*it⋅xi (Operador lógico AND posicional). | Actualización conjuntiva binaria Tj*←Tj*∧X. | Conforme |
| Adaptación Bottom-Up (bij) | Lau.pp12.a.14.pdf | Pág. 12, Box 3, Step 7 | bij*t+1=tj*it xi0.5+i​tj*it xi. | Re-normalización de pesos de avance del nodo ganador. | Conforme |
| Erosión de Prototipos por AND | Lau.pp12.a.14.pdf | Pág. 13, Col. 1 y Fig. 11 | “Updated by performing a logical AND operation… noisy inputs leading to a growth of noisy ‘F’ exemplars”. | Justifica barrido de sensibilidad ρ∈0.1,0.9 para evitar degradación de memoria. | Conforme |
| Formato de Archivo Principal | TPF.2026.Trabajo integrador_v1.pdf | Pág. 1, Ítem 3 | “Generar una red de Carpenter-Grossberg llamado CarGross.py con código Python autodocumentado”. | Entrypoint único ejecutable CarGross.py. | Conforme |
| Entradas y Metadatos en CSV | TPF.2026.Trabajo integrador_v1.pdf | Pág. 1, Ítem 3 | “-su entrada deben ser csv / -se pueden requerir archivos de metadatos pero deben ser documentados y en CSV”. | Archivos data/raw/*.csv y data/metadata/*.csv. | Conforme |
| Resiliencia y Pantalla ‘man’ | TPF.2026.Trabajo integrador_v1.pdf | Pág. 1, Ítem 3 | “-debe implementar un man ante corridas infructuosas / -debe manejar errores”. | Class ManPageViewer interceptando excepciones y mostrando manual interactivo. | Conforme |
| Evaluación en 2 Datasets (≥50×5) | TPF.2026.Trabajo integrador_v1.pdf | Pág. 1, Ítem 5 | “Debe entregar al menos 2 datasets de uso… al menos 50 datos y 5 variables”. | Datasets student_performance.csv (Kaggle) y benchmark_features.csv. | Conforme |

## 3. ANÁLISIS DE DISCREPANCIAS Y RIESGOS TÉCNICOS

### 3.1 Degradación Prototípica por Operador Lógico AND

Lippmann (1987, p. 13, Fig. 11) demuestra que la actualización conjuntiva top-down:

tj*it+1=tj*it∧xi

provoca que cualquier bit 0 presente en un vector admitido por ruido apague permanentemente ese bit en la memoria del grupo. Para mitigar esta erosión, nuestro modelo realiza un barrido de sensibilidad de vigilancia en el rango ρ∈0.10,0.90 con paso 0.05.

### 3.2 Fundamento de la Fase Híbrida EM + ART 1

Lippmann señala expresamente en la página 8 que “debe resolverse un problema fundamental de representación para convertir cantidades análogas a valores binarios”, y en la página 6 fundamenta el uso de distribuciones gaussianas multivariadas para estimar clasificaciones continuas de máxima verosimilitud. La combinación de EM/GMM en Fase 1 y la binarización posicional de 4 bits en Fase 2 satisface rigurosamente ambas premisas.

## 4. ECUACIONES OFICIALES Y FORMULACIÓN MATEMÁTICA (BOX 3)

- Inicialización:

bij0=11+N,  tji0=1,  0≤ρ≤1

- Activación Feedforward en F2:

μj=i=0N−1bijtxi

- Inhibición Lateral Winner-Take-All:

μj*=maxj∈Activosμj

- Test de Vigilancia:

∥Tj*⋅X∥∥X∥=i=0N−1tj*itxii=0N−1xi>ρ

- Actualización Fast Learning (Top-Down y Bottom-Up):

tj*it+1=tj*it∧xi

bij*t+1=tj*it+10.5+∥Tj*t+1∥

# REFERENCIAS

[1] R. P. Lippmann, “An Introduction to Computing with Neural Nets,” IEEE ASSP Magazine, vol. 4, no. 2, pp. 4–22, Apr. 1987. [Reimpreso en: E. Sánchez-Sinencio and C. Lau, Eds., Artificial Neural Networks: Paradigms, Applications, and Hardware Implementations, IEEE Press, 1992, pp. 5–14].

[2] G. A. Carpenter and S. Grossberg, “A massively parallel architecture for a self-organizing neural pattern recognition machine,” Computer Vision, Graphics, and Image Processing, vol. 37, no. 1, pp. 54–115, Jan. 1987.

[3] Dra. D. López De Luise y Prof. A. Pérez, “Trabajo Final Integrador [Opción promoción] - Redes Neuronales,” Guía de Cátedra y Pautas de Evaluación, Museo IDTI Lab de Redes Neuronales, UADER, 2026.